[11월 4주차 프로젝트 수행 일지]

| 프로젝트 타이틀 | A11yMARKET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 겜성코딩 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 안규태 (팀원) 김수민, 백여랑, 신운용, 장지훈 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 금주 프로젝트 수행 내용 | - QA - Reviewer: 안규태 - 각 PR의 코드 리뷰 및 코멘트 - 백엔드 - 연동 작업이 미흡하여 간편 로그인 구현 일정 연기 - 접근성 설정 저장 및 조회 API - 담당자: 김수민 - 기존의 a11y_profile 테이블 대신 usre-a11y-settings 테이블 새로 작성 - 프론트의 localStorage 외에도 계정 자체에 설정을 저장할 수 있도록 구성 - 엔드포인트 구성 - References: PR #91, Issue #18 #19, 요구 기능 명세서 #REQ-4 #REQ-5 - 관리자 기능 - 주문 상태 변경 - 담당자: 백여랑 - 관리자가 특정 주문의 상태를 (강제적으로) 변경하는 기능 API 구현 - 프론트와 연동과정에서 리팩토링 예정 - References: PR #92, Issue #61, 요구 기능 명세서 #REQ-51 - 회원정보 기능 - 주문 내역 및 상세 조회 - 담당자: 김수민 - 마이페이지 내 주문 목록 및 상세 조회 API 구현 - 주문 내역 리스트 조회, 특정 주문 내역 조회 2개 엔드포인드 구성 - References: PR #93, Issue #20 #21, 요구 기능 명세서 #REQ-22 #REQ-59 - 관리자 기능 - 판매자 가입 신청 관리 API - 담당자: 백여랑 - 관리자의 기능 중, 판매자 계정가입 신청을 승인 및 거절 하는 기능 - 관리자의 상태를 PENDING에서 변경하여 논리적으로 승인/거절 처리 - References: PR #94, Issue #55, 요구 기능 명세서 #REQ-48 - 판매자 기능 - 주문 클레임 처리 API - 담당자: 신운용 - 구매자가 제기한 클레임(취소/반품/교환)을 처리하는 기능 API - 논리적으로 상태를 변경하는 방식으로 구현 - References: PR #95, Issue #44, 요구 기능 명세서 #REQ-44 - 판매자 기능 - 주문 클레임 조회 - 담당자: 신운용 - 구매자가 제기한 클레임(취소/반품/교환)을 조회하는 기능 API - References: PR #96, Issue #43, 요구 기능 명세서 #REQ-44 - 주문 취소 요청 기능 API - 담당자: 김수민 - 배송 전 주문에 대해 취소하는 기능 API - References: PR #97, Issue #22, 요구 기능 명세서 #REQ-22 - 구매 확정 처리 기능 API - 담당자: 김수민 - 배송이 완료된 상품에 대해 구매를 확정처리하는 기능 API - References: PR #98, Issue #45, 요구 기능 명세서 #REQ-84 - 결제 검증 처리 - 담당자: 김수민 - 주문 검증 기능 - 임시적으로 구현됨 - References: PR #99, Issue #36, 요구 기능 명세서 #REQ-65 - 관리자 기능 - 판매자 정보 수정 기능 API - 담당자: 백여랑 - 관리자가 판매자의 정보를 (강제적으로) 수정하는 기능 API - 인증 및 권한 체크의 경우, Filter를 추가하거나 이후 리팩토링 예정 - References: PR #100, Issue #56, 요구 기능 명세서 #REQ-48 - 판매자 기능 - 판매자 대시보드 정보 조회 - 담당자: 신운용 - 대시보드 정보 조회 기능 API - View 테이블의 정보를 조회하여 반환 - References: PR #102, Issue #37, 요구 기능 명세서 #REQ-42 - 프론트와의 API 연동 과정에서 응답 리팩토링 - 담당자: 안규태 - 프론트엔드와 API 연동 시 누락되었거나 불필요한 컴포넌트 및 API 최적화 - 몇몇 잘못된 동작 리팩토링 - References: PR #101 #103 - 프론트엔드 - 판매자 - 상품 등록 페이지 - 담당자: 장지훈 - 판매자 상품 등록 신청 페이지 - References: PR #70, Issue #38, 요구 기능 명세서 #REQ-41 - 접근성 설정 오버레이 구현 - 담당자: 김수민 - 접근성 오버레이 창 구현 - 각 설정에 따른 일괄 CSS 적용 로직 구현 - References: PR #71, Issue #12, 요구 기능 명세서 #REQ-13 - localStorage를 활용한 접근성 설정 저장 - 담당자: 김수민 - 접근성 설정을 localStorage에 저장 및 복원하는 로직 구현 - References: PR #73, Issue #72, 요구 기능 명세서 #REQ-89 - 장바구니 페이지 리팩토링 - 담당자: 안규태 - Figma를 기반으로 하여 디자인을 수정 - 글자로 된 아이콘 대신 svg 기반의 아이콘으로 변경 - API 기능 연동 완료 - References: PR #74 - 판매자 상품 수정 Form - 담당자: 장지훈 - 상품 정보 수정 폼 작성 - References: PR #75, Issue #40, 요구 기능 명세서 #REQ-46 - 회원정보 - 주문 내역 조회 - 담당자: 김수민, 안규태 - 주문 내역 정보 조회 페이지 작성 (김수민) - API 연동 및 응답 파싱 결과 수정 (안규태) - References: PR #76 #78, Issue #16 #17, 요구 기능 명세서 #REQ-73 #REQ-59 - 판매자 - 클레임 관리 - 담당자: 장지훈 - 판매자 취소/반품/교환 신청 목록 및 상태를 관리하는 페이지 작성 - References: PR #77, Issue #43 #44, 요구 기능 명세서 #REQ-44 - 회원정보 수정 페이지 - 담당자: 백여랑 - 회원 정보를 수정하는 페이지 작성 - 백엔드 API와 연동하여 기능 구현 - References: PR #79, Issue #20, 요구 기능 명세서 #REQ-16 - 판매자 - 계정 신청 페이지 - 담당자: 장지훈 - 판매자 계정 신청 페이지 작성 - References: PR #80, Issue #45, 요구 기능 명세서 #REQ-40 - 판매자 - 내 상품 조회 - 담당자: 신운용 - 판매자 자신의 상품을 조회하는 페이지 작성 - API 연동 없이 Mock 데이터 기반으로 우선 구현 - 이후 리팩토링 예정 - References: PR #81, Issue #39, 요구 기능 명세서 #REQ-46 |
| 차주 프로젝트 수행 계획 | - Backend: - 작성한 코드 및 리팩토링된 코드에 맞추어 테스트 코드 작성 - 간편 로그인 기능 구현 - 프론트엔드에서 필요한 응답에 따라 DTO 등 수정 - Frontend: - 백엔드 Swagger 기반으로 지속적으로 연동 작업 - 디자인/접근성 측면에서 모호한 스타일링 부분에 대해 재작업 예정 - 일관성이 부족한 코드를 리뷰하여 리팩토링 예정 - PG사의 테스트 결제를 사용할지 논의하여 구현/보류 예정 |

2. 강사님 피드백

- 프로젝트 막바지에 접어 들었으므로 선택과 집중을 할 시기 입니다 - 중심 컨텐츠에 집중해서 구현 완성 하시고 그 외 부가 기능은 차후 개발 하는 방향으로 진행하는걸 권장합니다 - 코드 리뷰나 리팩토링은 많은 경험과 배움을 진행할 수 있으니 모든 팀원들이 리뷰에 참여하고 경험하시면 좋을 것 같습니다