[12월 2주차 프로젝트 수행 일지]

| 프로젝트 타이틀 | A11yMARKET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 겜성코딩 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 안규태 (팀원) 김수민, 백여랑, 신운용, 장지훈 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 금주 프로젝트 수행 내용 | - QA - Reviewer: 안규태 - 각 PR의 코드 리뷰 및 코멘트 - 금주에는 리팩토링을 중점적으로 수행하였음. - 백엔드 - 카테고리 필터링 및 잘못된 응답 객체 수정 - 담당자: 안규태 - 상품이 매우 많을 경우를 대비하여 1차적인 필터링을 서버에서 수행 - 메인 화면에서 올바르지 않은 상품이 검색되는 문제 해결 - 균일하지 않은 API 응답 객체 수정 - References: PR #119, Issues #116 #117 #118 - 상품 관리 API 향상 - 담당자: 안규태 - 논리적으로 필요한 상품 상태 추가 - 상품 수정 시에도 이미지를 받도록 수정 - 이미지 변경 시, 삭제된 이미지를 S3에서 제거하도록 수정 - References: PR #120 - 관리자의 상품 승인 기능의 DTO 구조 확장 - 담당자: 신운용 - 상품 신청을 위한 필드 추가 - 응답 필드 구성 정리 및 데이터 구조 보강 - References: PR #121 - 관리자 대시보드 API 엔드포인트 추가 - 담당자: 안규태 - 관리자 대시보드를 위한 API 엔드 포인트 추가 - References: PR #122 - 카카오 로그인이 불가능한 버그 수정 - 담당자: 안규태 - 카카오 계정 사용자의 비밀번호가 없는 경우 예외 처리 추가 - References: PR #124, Issues #123 - 기본 배송지 해제 로직 추가 - 담당자: 백여랑 - References: PR #126, Issues #125 - Toss Payments 기능 추가 - 담당자: 안규태 - 토스 페이먼츠를 사용하여 데모 결제 기능 연동 - References: PR #127 - 프론트엔드 - 메인 페이지 레이아웃 변경 - 담당자: 안규태 - 임시로 구현한 메인 페이지의 레이아웃을 개편 - 전체적인 코드 스타일 및 디자인 변경 - API 연동 및 함수 구성 - References: PR #100 - 마이페이지 API 연동 - 담당자: 안규태 - 미연동 된 마이페이지 API 연동 - References: PR #101 - 동적 카테고리 데이터 - 담당자: 안규태 - 하드코딩된 카테고리 테이터를 서버에서 받아오도록 변경 - References: PR #115, Issues #112 #113 #114 - 마이페이지의 접근성 설정 페이지 리스타일 - 담당자: 김수민 - References: PR #116, Issues #102 - 관리자의 회원관리 페이지 미연동 API 연동 및 구조 개선 - 담당자: 장지훈 - 관리자 - 회원 관리 페이지의 구조를 일관성 있게 변경 - 권한 변경 등 API 로직 연동 - References: PR #117, Issues #106 - 상품 관리 페이지 API 기능 연동 - 담당자: 안규태 - 상품 관리 페이지의 연동되지 않은 API 연동 - 보고된 버그 해결 - 잘못된 페이지 구조 수정 - References: PR #118, Issues #104 - 관리자 상품 승인 관리 페이지 API 연동 - 담당자: 신운용 - 관리자 상품 승인 관리 페이지 API 연동 - References: PR #119, Issues #108 - 관리자 대시보드 추가 - 담당자: 안규태 - 관리자 대시보드 추가 및 API 연동 - References: PR #121, Issues #105, - 색반전 접근성 설정 버그 및 보일러 코드 제거 - 담당자: 김수민 - 접근성 설정 중 색반전이 적용되지 않는 문제 해결 - References: PR #122, Issues #120 - 배송지 관리 페이지 리팩토링 - 담당자: 백여랑 - 배송지 관리 페이지의 스타일을 일관성 있게 수정 - 연결되지 않거나 잘못된 API 연동 수정 - References: PR #124, Issues #103 - 장바구니 페이지 UI 개선 - 담당자: 김수민 - 다크 모드가 적용되지 않던 문제 해결 - 사움 이미지 클릭 시 상품 페이지로 이동 하도록 수정 - 수량 및 선택 상품 변경 시 총 상품 금액에 반영되지 않던 문제 해경 - 장바구니 상품 삭제 시 알림 추가 - 상품 이미지 비율 개선 - 수량이 음수로 내려가는 문제 해결 - References: PR #125, Issues #123 - 관리자의 판매자 관리 페이지 재구성 - 담당자: 안규태 - 판매자 관리및 연관 기능 재구성 - 연동되지 않은 API 연동 - 일관성 있는 UI 스타일로 변경 - 판매자 계정 신청 승인 페이지와 관리 페이지를 분리하여 추가 - 접근성 인증 마크 부여 기능 병합 - References: PR #126, Issues #107 #110 - 관리자의 주문 관리 페이지 API 연동 - 담당자: 신운용 - 관리자의 시스템 전체 주문 관리 페이지를 API에 연동 - References: PR #132, Issues #109 - 필요하지 않은 페이지 삭제 및 페이지 구조 최적화 - 담당자: 안규태 - 필요하지 않은 페이지 삭제 - 몇몇 페이지를 컴포넌트로 전환하여 확장성 대폭 강화 - References: PR #133 - PG사 결제 연동 - 담당자: 안규태 - Toss payments를 이용하여 결제 기능을 구현 - 변경된 API 엔드포인트에 맞춰 연결점 변경 - 토스 페이먼츠를 사용하여 결제 과정을 구현 - 토스 페이먼츠의 위젝을 결제 화면에 포함하도록 구성 - 배경색 문제로 다크모드가 적용되지 않는 문제 해결 - 주문 취소, 부분 취소 문제를 해결 - References: PR #136 - 배포 전 QA 진행 중 - release/v1.0.0 브랜치에 배포하여 QA 진행 중 - 담당자: 안규태, 김수민, 백여랑, 신운용, 장지훈 - 전체 버그 및 누락된 기능을 확인하여 이슈 등록 및 해결 - References: Issues #137 #138 #139 #140 #141 #142 #143 #144 #145 #146 #147 #148 #149 #150 #151 #152 #153 #154 - 현재 이슈 해결율: 83.3% |
| 차주 프로젝트 수행 계획 | - 남은 QA 진행 후 master 브랜치 배포 - CI/CD 파이프라인 정리 - PPT, 포트폴리오 작성 |

2. 강사님 피드백

- 마지막 주차 피드백 없음