[11월 1주차 프로젝트 수행 일지]

| 프로젝트 타이틀 | A11yMARKET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 겜성코딩 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 안규태 (팀원) 김수민, 백여랑, 신운용, 장지훈 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 금주 프로젝트 수행 내용 | - 설계 다이어그램 첨부: Resource 레포지토리/기타자료 - 시스템 구조 설계 - 담당자: 안규태 - 개발자 관점: 컴포넌트 다이어그램 - CI/물리적 관점: Deployment 다이어그램 - 패키지 구조 설계 - 담당자: 안규태 - 패키지 다이어그램 - 데이터 베이스 설계 - 담당자: 안규태, 김수민 - 테이블 스키마 설계 - ER 다이어그램 - Table 생성 및 더미 데이터 SQL 작성 중 - API 명세서(목록) 작성 - 담당자: 팀 전체 - 첨부: Resource 레포지토리/기타자료 - UI/UX 디자인 중 - 담당자: 김수민, 백여랑, 신운용, 장지훈 - 기본 플로우 작성 - UI 구조 작성 - 첨부: Resource 레포지토리/기타자료 - 첨부: Resource 레포지토리/기타자료 - 개발 환경 구축 - 담당자: 안규태 - GitHub Repository 구성 - git flow, git action과 Docker, Linux 서버를 활용한 프리뷰 서버 구축 - GitHub Issues, PR 템플릿 작성 - 프로젝트 구성 및 프레임 워크 설치, 코딩 규칙 규정 - 개발 업무 분담: 각 상황에 맞춰 팀장이 작업 담당자를 배정하여 진행 - 백엔드 개발 진행중: - 김수민: SQL 구문 작성, 로그인, 로그아웃 로직 작성 완료 - 백여랑: 유저 관리 기능 - 정보 조회/수정, 배송지 CRUD 개발 중 - 신운용: 상품 탐색 기능 - 상품 리스트 조회/검색 및 필터링 기능 개발 중 - 장지훈: 장바구니 CRUD 기능 개발 중 - 안규태: 간편 로그인 기능 개발 중 |
| 차주 프로젝트 수행 계획 | - 전체: - 작성한 UML을 토대로 기본 클래스 구조 확인 및 비교 - 더미데이터 각 개발 DB에 적용 - Backend: - 담당 중인 기능 개발 완료 후 PR, 코드 리뷰 및 리팩토링 - View 테이블 작성 여부 결정 - 팀장 주도 하에 유동적으로 기능별 담당 배정하여 개발 진행 예정 - Frontend: - Figma를 통해 부족한 디자인 시안 작성 - 추가된 라이브러리 설정 테스트 - Vitest를 통한 테스트 프레임워크 동작 테스트 - Document: - Swagger를 통해 작성된 API 명세서를 이용하여 API 명세서 초안 작성 및 게시 |

2. 강사님 피드백

- 프로젝트를 수행하면서 나와야 하는 많은 산출물들이 있는데 진행 과정상 필요한 산출물들을 모두 작성하고 진행 중이어서 팀원들의 경험치가 상당히 올라갈 것 같습니다 개발 진행하면서 구성한 산출물과 같은 방향으로 가는지 확인하면서 진행하시면 결과물 수준이 높아질 것 같습니다 - 기능별로 일정에 따라 업무가 결정되는 형태로 진행 중이니 업무가 배정되면 다이어그램 등을 확인하고 로직 구상 후 개발하기 바랍니다 - 코드 개발 진행하면서 어려운 부분은 강사와 의논하시기 바랍니다